

***1.IZMJENA***

***PLANA GRADNJE***

***KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA***

***za 2022.***

Krk, lipanj 2022.

**1. IZMJENA ODLUKE**

**o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini.**

(1.Izmjena Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini donesena je na 56. sjednici Skupštine PONIKVE VODA d.o.o. održanoj 28. lipnja 2022. godine).

**Članak 4. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Omišalj utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA OMIŠALJ** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode i dr.** |
| 1.Rekonstrukcija magistralnog vodovoda i postojećeg mjesnog vodovoda Beli Kamik – D 102 (dio u 2022.) | 331.600 |  | 70.000 |  | 261.600 |
| 2.Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Večja u Omišlju (dio radova 2022.) | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| 3.Rekonstrukcija vodovoda u ulici Stran i Delfin u Omišlju | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| 4.Rekonstrukcija vodovoda u ulici Pušća u Omišlju (dio u 2022.) | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| 5.Sanacija ulice Klančina u Omišlju | 300.000 |  |  |  | dr. izvor 300.000 |
| 6.Rekonstrukcija vodovoda i izgradnja kanalizacijskih priključaka u ulici Stran u Omišlju (dio u 2022.) | 320.000 |  | 120.000 | 200.000 |  |
| 7.Izmicanje obalnog kolektora Draga 12a Njivice | 46.000 |  | 46.000 |  |  |
| **UKUPNO:** | **1.297.600** | **-** | **536.000** | **200.000** | **561.600** |

**Članak 5. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Malinska - Dubašnica utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1. Spoj kolektora u Jesenskoj ulici  | 150.000 |  |  | 150.000 |  |
| 2. Izgradnja fekalnog kolektora ulice Vlade Bagata | 275.000 |  |  | 275.000 |  |
| 3.Rekonstrukcija vodovoda u selima Dubašnice - ŽUC | 405.000 |  | 405.000 |  |  |
| 4. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Pavus III | 100.000 |  |  | 100.000 |  |
| 5. Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Odvojak Stipkino | 100.000 |  |  | 100.000 |  |
| 6.Rekonstrukcija vodovoda Sv. Ivan | 363.000 |  | 363.000 |  |  |
| **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 7. Spojni vodovod do naselja Strilčić s HS Strilčići (dio u 2022.) | 150.000 |  |  | 30.000 | 120.000 |
| 8.Rekonstrukcija vodovoda – odvojak Stipkino | 32.000 |  | 32.000 |  |  |
| 9.Rekonstrukcija vodovoda – Lanišće | 107.000 |  | 107.000 |  |  |
| 10.Rekonstrukcija vodovoda – Lokvica | 17.000 |  | 17.000 |  |  |
| 11. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u odvojku ulice Novo naselje (nastavak iz 2021.) | 235.000 | 190.000 |  | 45.000 |  |
| **UKUPNO:** | **1.934.000** | **200.000** | **924.000** | **700.000** | **120.000** |

**Članak 6. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Grada Krka utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD KRK** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1.Rekonstrukcija vodovoda u ulici K.Tomislava u Krku | 383.000 |  | 383.000 |  |  |
| 2.Rekonstrukcija VS Lizer  | 350.000 |  | 350.000 |  |  |
| 3.Izgradnja fekalnog kolektora u odvojku Bašćanske ulice  | 110.000 |  |  | 110.000 |  |
| 4.Izgradnja vodovoda od Creske ulice sa spojem do ulice Mali kartec  | 200.000 |  |  | 200.000 |  |
| 5.Izgradnja vodovoda predio Kimpi (dio u 2022.) | 400.000 |  |  | 80.000 | 320.000 |
| 6.Izgradnja vodovoda u Linardićima | 46.000 | 34.000 |  | 12.000 |  |
| 7.Izgradnja vodovoda VO4 (ostatak) | 72.850 |  |  | 72.850 |  |
| 8.Rekonstrukcija vodovoda u ulici V.Tomašića u Krku (dio u 2022.) | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 9.Rekonstrukcija kanalizacije u ulici 17. travnja u Korniću | 28.000 |  | 28.000 |  |  |
| 10. Rekonstrukcija vodov. i kanaliz. u ulici Mekotine k.br.5-15 u Korniću | 51.000 |  | 51.000 |  |  |
| 11.Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Mate Balote u Krku | 70.000 |  |  | 70.000 |  |
| 12.Izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda ulici Veli dvor u Krku | 150.000 |  |  | 150.000 |  |
| 13.Izgradnja kanalizacije u odvojku ulice I.Meštrovića u Krku (k.br.19,19a,21a) | 190.000 |  |  | 190.000 |  |
| 14.Izgradnja vodovoda u naseljima Brzac, Linardići, Žgaljići | 150.000 |  |  | 150.000 |  |
| **UKUPNO:** | **2.250.850** | **34.000** | **862.000** | **1.034.850** | **320.000** |

**Članak 7. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Punat utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA PUNAT** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1.Izgradnja vodovoda u dijelu ulice Obala | 285.000 |  |  | 285.000 |  |
| 2.Rekonstrukcija vodovoda od VS Punat prema Staroj Baški (dio u 2022.) | 350.000 |  | 350.000 |  |  |
| 3.Izgradnja vodovoda i kanalizacije - KPP18 | 95.000 |  |  | 95.000 |  |
| 4. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u Starobašćanskoj ulici u Puntu | 65.000 |  |  | 65.000 |  |
| 5.Izgradnja vodovoda, kanalizacije i CS uz rekontstrukciju sabirne ulice 15 (nastavak) | 260.000 |  |  | 260.000 |  |
| **UKUPNO:** | **1.055.000** | **-** | **350.000** | **705.000** | **-** |

**Članak 8. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Baška utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA BAŠKA** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1. Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u ulici Stari Dvori  | 1.850.000 |  |  | 400.000 | 1.600.000 |
| 2. Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Gorinka (dio u 2022.) | 200.000 |  | 200.000 |  |  |
| 3.Rekonstrukcija podmorskog ispusta u Baški | 730.000 |  | 730.000 |  |  |
| 4.Vodovodni ogranak Batomalj – Svetište Majke Božje i HS Batomalj (dio u 2022.) | 100.000 |  |  | 20.000 | 80.000 |
| 5.Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže - spoj benzinske stanice u Baški | 316.000 |  |  | 316.000 |  |
| **OPĆINA BAŠKA** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 6.Rekonstrukcija vodovodnih priključaka u Dragi Bašćanskoj | 250.000 |  | 250.000 |  |  |
| 7.Izgradnja vodovoda i kanalizacije u naselju Jurandvor (POS) | 65.000 |  |  | 65.000 |  |
| 8.Prekop vodovoda DN100 DN300 u Batomlju | 33.000 |  | 33.000 |  |  |
| **UKUPNO:** | **3.694.000** | **-** | **1.213.000** | **801.000** | **1.680.000** |

**Članak 9. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Vrbnik utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA VRBNIK** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode i dr.** |
| 1.Rekonstrukcija vodovoda pekara - Vrbnik | 330.000 |  | 330.000 |  |  |
| 2.Izgradnja vodovoda ulice Višća | 75.000 |  |  | 75.000 |  |
| 3.Izgradnja kanalizacije naselja Vrbnik I faza (nastavak) | 1.644.550 | 554.302 |  | 109.000 | 196.250 + EU 784.998 |
| 4.Rekonstrukcija vodovoda i izgradnja kanalizacijskih priključaka u ulici Supec u Vrbniku | 345.000 |  | 300.000 | 45.000 |  |
| 5.Sanacija partera, izgradnja oborinske kanalizacije nakon izgradnje fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda s priključcima u ulici Supec u Vrbniku | 450.000 | 450.000 |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **2.844.550** | **1.004.302** | **630.000** | **229.000** | **981.248** |

**Članak 10. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Dobrinj utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA DOBRINJ** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada****za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1.Vodoopskrba visoke zone Šilo | 522.000 |  |  | 104.000 | 418.000 |
| 2.Kanalizacija Polje- Šilo | 520.000 |  |  | 104.000 | 416.000 |
| 3.Sanacija vodnih komora VS Kras | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| **UKUPNO:** | **1.092.000** | **-** | **50.000** | **208.000** | **834.000** |

**Članak 11. mijenja se i glasi:**

U 2022. godini planira se i:

- asfaltiranje ulica nakon rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže u vrijednosti od 500.000 kn

- stručni nadzor građevinskih radova u vrijednosti od 300.000 kn.

Izvor financiranja su vlastita sredstva Ponikve voda.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA